**第二周项目周报**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 基于SSM的校园旧书交易系统 | 提交日期 | 2020.05.24 |
| 所处阶段 | 系统分析 | 起止日期 | 2020.05.18-2020.05.24 |
| **本周工作进展** | 一、本周成果  通过小组成员的共同努力，本周内小组完成软件需求规格说明书。软件项目评审。  二、当前实施状态  项目进度执行情况：已完成项目开发所需要的软件需求规格说明书、项目开发计划和可行性分析报告。  项目质量执行情况：能够完成文档所需内容，完成质量较高。  项目范围完成情况：相对合理  三、项目中遇到的问题：  本周完成的概要设计说明书中需要绘制项目功能结构图、系统整体用例图、管理员管理用例图、用户管理用例图等。当前出现的问题是怎样绘制出合理用例图  解决方案：  进行需求评审，向用户核实需求。查阅文献资料，结合实际需求，制定软件项目评审计划。  解决状态：  已解决。 | | |
| **下周工作计划** | 撰写概要设计说明书  撰写详细设计说明书 | | |