**第三周项目周报**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 基于SSM的校园旧书交易系统 | 提交日期 | 2020.05.31 |
| 所处阶段 | 系统设计 | 起止日期 | 2020.05.25-2020.05.31 |
| **本周工作进展** | 一、本周成果  通过小组成员的共同努力，本周内小组完成概要设计说明书和详细设计说明书。并且进行了评审。  二、当前实施状态  项目进度执行情况：已完成项目开发所需要的概要设计和详细设计。  项目质量执行情况：能够完成文档所需内容，完成质量较高。  项目范围完成情况：相对合理  三、项目中遇到的问题：  本周完成的概要设计说明书和详细设计说明书中有内容重复。详细设计需要绘制模块的功能流程图。  解决方案：  进行小组会议，对设计进行讨论。了解功能需求，合理绘制流程图，制定设计评审计划。  解决状态：  已解决。 | | |
| **下周工作计划** | 系统实现  进行编码  主要进行登录注册模块、搜索功能模块、旧书购买模块。 | | |