项目编号：RJ-001

**第二周项目周报**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 基于SSM的校园旧书交易系统 | | 提交日期 | 2020.05.24 | | |
| 所处阶段 | | 系统分析 | | 起止日期 | 2020.05.18-2020.05.24 | | |
| **本周工作进展** | | | | | | | |
| **编号** | **工作任务** | | | | | **计划完成%** | **实际完成%** |
| 1 | 完善可行性分析 | | | | | 100 | 100 |
| 2 | 完善需求分析 | | | | | 100 | 90 |
| 3 | 需求评审 | | | | | 100 | 90 |
| 4 | 修改项目计划 | | | | | 100 | 100 |
| 5 | 项目计划评审 | | | | | 100 | 100 |
| **与计划偏差说明** | | | | | | | |
| 无偏差。 | | | | | | | |
| **下周工作计划** | | | | | | | |
| **编号** | **工作任务** | | | | | **计划完成%** | |
| 1 | 概要设计 | | | | | 100 | |
| 2 | 概要设计评审 | | | | | 100 | |
| 3 | 详细设计 | | | | | 100 | |
| 4 | 详细设计评审 | | | | | 100 | |
| **需要协调解决的问题（需要谁，在什么时间，协调解决什么问题）** | | | | | | | |
| 编号 | 客户姓名 | 时间 | 协调解决的问题 | | | | |
| 1 | Xxx | 2020.05.25 | 复核用户需求 | | | | |
|  |  |  |  | | | | |
|  |  |  |  | | | | |